РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	от «   06    » декабря 2016 г.
	
	               № 265


Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории  

Муезерского муниципального района 
на 2017-2026 годы»






Во исполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация Муезерского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Муезерского муниципального района на 2017-2026 годы» (далее именуется — Программа).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Муезерсклес» и размещению на официальном сайте www.muezersky.ru
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Муезерского муниципального района (Пашук А.В.).
Глава администрации

Муезерского муниципального района                      



                                            Т.А.Путролайнен
	
	Утверждена
постановлением администрации Муезерского муниципального района 
от «    06  » декабря 2016 № 265 


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2026 ГОДЫ»

пгт. Муезерский
2016 г.
Паспорт муниципальной программы 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Муезерского муниципального района на 2017-2026 годы»

	Наименование Программы 
	Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Муезерского муниципального района на 2017-2026 годы» (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы 
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

	Муниципальный заказчик - координатор Программы 
	Администрация Муезерского муниципального района,

Республика Карелия, Муезерский район, пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, 28 

	Разработчик Программы 
	Отдел экономики администрации Муезерского муниципального района.
Республика Карелия, Муезерский район, пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, 28

	Ответственный исполнитель Программы
	Отдел экономики администрации Муезерского муниципального района


	Цели и задачи Программы 
	- развитие современной и эффективной  транспортной инфраструктуры на территории Муезерского муниципального района, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
- формирование условий для социально-экономического развития района;

- повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Муезерского муниципального района;

-  обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;
повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры 
	- обеспеченность, качественного и эффективного транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории района;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями в передвижении населения и грузов на территории района (далее-транспортный спрос);

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью района;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры

	Сроки и этапы реализации Программы 
	2017 - 2026 годы

	Мероприятия Программы 
	- развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;

- мероприятие по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;

- мероприятия по развитию сети муниципальных дорог района;

- комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участников;

- мероприятие по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;

- мероприятие по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения;

- разработка проектно-сметной документации;

- ремонт и  содержание автомобильных дорог.

	Объемы и источники  финансирования Программы 
	 Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации  мероприятий Программы составит:

в 2017 — 2026 годах 127290 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Муезерского муниципального района - 127290тыс. руб. 

По годам:

2017 — 12729 тыс. руб.

2018 — 12729 тыс. руб.

2019 — 12729  тыс. руб.

2020 — 12729  тыс. руб.

2021 — 12729  тыс. руб.

2022 — 12729  тыс. руб.

2023 — 12729  тыс. руб.

2024 — 12729  тыс. руб.

2025 — 12729 тыс. руб.

2026 –   12729  тыс. руб.

Программа носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом Муезерского муниципального района на соответствующий финансовый год.

	Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы 
	К концу 2026 года за счет реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов:

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 70 %;

сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 20 %; 

сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП до 10%.


ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ





Улично-дорожная сеть - совокупность улиц, площадей и дорог районного значения, соединяющих жилые и промышленные районы между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.
Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.
Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.
Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
Автомобильный транспорт - средство безрельсового транспорта с собственным двигателем.
Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.
Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
1. Характеристика и основные проблемы, на решение которых

направлена Программа

Все автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на 4 категории:

1) автомобильные дороги федерального значения;

2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

3) автомобильные дороги местного значения;

4) частные автомобильные дороги.

Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги не общего пользования.

К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

К автомобильным дорогам не общего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), физических или юридических лиц и используемые ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд. 

В транспортной системе Муезерского муниципального района (далее – района) сеть автомобильных дорог местного значения представлена дорогами общего пользования расположенными в границах населенных пунктов городского и сельских поселений. Сеть автомобильных дорог местного значения является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которого оказывает огромное влияние на экономику района и поселений, повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, природных, производственных и инвестиционных ресурсов.

Между тем, состояние дорожной сети в районе не полностью соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема неудовлетворительного состояния районных дорог особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее развития, финансированием.
Дорожная сеть Муезерского муниципального района состоит из дорог общего пользования - регионального и местного значения. Автомобильные дороги федерального значения в районе отсутствуют.

Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения проходящих по территории Муезерского муниципального района с учетом подъездов к населенным пунктам Ондозеро, Ледмозеро, Кимасозеро, Суккозеро составляет 621,1 км., в том числе с усовершенствованным покрытием дорожного полотна – 101,8 км.

Протяженность дорог местного значения, расположенных в границах поселений, в соответствии с утвержденными перечнями автомобильных дорог распределяется следующим образом:

· Муезерское городское поселение   20,0 км; 

· Ледмозерское сельское поселение  47,4 км; 

· Воломское сельское поселение       8,7 км;       

· Пенингское сельское поселение     5,933 км;
· Суккозерское сельское поселение  16,9 км;
· Ребольское сельское поселение      13,8км

· Лендерское сельское поселение      16,96 км

· Ругозерское сельское поселение      8,629 км
· Общая протяженность дорог местного значения  - 138,322 км

Состояние автомобильных дорог на территории района остается крайне неудовлетворительным. Ежегодные комплексные обследования (проверки) проводимые Управлением ГИБДД МВД по Республике Карелия показывают, что эксплуатационное состояние дорог общего пользования, в том числе с регулярным автобусным движением, обслуживаемых дорожными предприятиями, не только не отвечает требованиям безопасности дорожного движения, но из года в год ухудшается.

Основными недостатками, угрожающими безопасности дорожного движения, являются:

· не обеспечение нормативной видимости встречного автомобиля на кривых в плане из-за зеленых насаждений, кустарника;

· ямочность, просадки дорожного полотна, колейность, размывы, продольные и поперечные волны и прочие неровности на проезжей части дороги;

· разрушения, размывы и сужения обочин, отсутствие кюветов и водопропускных труб на отдельных участках;  

· плохая и нерегулярная снегоочистка дорог в зимний период, снежный накат.

Все автомобильные дороги Муезерского муниципального района, в том числе и автомобильные дороги регионального значения, взаимосвязаны и представляют из себя единую транспортную сеть района. Построены дороги в основном по нормативам IV - V категорий. Основные автомобильные дороги местного значения выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами в населенных пунктах. 
По обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог ежегодно предусматривается и осуществляется комплекс мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального и межпоселенческого значения, искусственных сооружений на них, а также безопасности дорожного движения.
Не остаются в стороне и программы по содержанию дорог в населённым пунктах  администраций сельских , городского поселений Муезерского муниципального района.
Общими причинами неудовлетворительного состояния, как мостовых сооружений, так и дорог являются длительные сроки нахождения в эксплуатации, недостаточный уровень ремонта и содержания, сложные климатические условия и влияние неблагоприятных природных факторов. 

В целом, главные особенности развития транспортной сети на территории района можно представить следующим образом: 

- отсутствие иных видов транспортных путей, кроме автомобильных дорог, на территории района;

- несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки;

- наличие в сети  дорог, не имеющих асфальтового покрытия;

- наличие мостов с недостаточным габаритом и грузоподъемностью, техническим состоянием, не соответствующим установленным требованиям;

- отсутствие обходов населённых пунктов;

- отсутствие на отдельных дорогах автомобильного сервиса и необходимых обустройств;

- отсутствие сооружений инженерной защиты при строительстве элементов транспортной инфраструктуры на территории района, что обусловлено высоким риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера;

- несоответствие транспортной инфраструктуры потребностям внешней торговли;

- недоиспользование транзитного потенциала через территорию района ;

- низкая конкурентоспособность перевозчиков на рынке.

Анализ отдельных аспектов несоответствия транспортной системы потребностям социально-экономического развития района показывает, что они не являются проблемами отдельных видов транспорта, а носят комплексный характер. Существующие ограничения связаны, по сути, с отсутствием единой транспортной системы. 
2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 


2.1. Анализ положения поселений Муезерского муниципального района в структуре пространственной организации субъекта Республики Карелия.
Муезерский район расположен  в северо-западной части  Республики Карелия. В состав района входят – 7 сельских поселений и 1 городское. Количество населённых пунктов – 23. Численность населения муниципального района составляет 10535 человек. 

	Наименование поселения
	Зарегистрировано 
	Проживает
	Работающих

	Муезерское городское поселение
	3616
	2966
	1108

	Суккозерское поселение
	1704
	1222
	666

	Пенингское поселение
	686
	580
	99

	Воломское поселение
	1116
	885
	175

	Лендерское поселение
	1287
	1287
	520

	Ледмозерское поселение
	2500
	2500
	1000

	Ругозерское поселение
	836
	836
	236

	Ребольское поселение
	952
	711
	241


Район расположен в северо-западной  части Республики Карелия. На юге район граничит с Сегежским районом. На Севере с Беломорским районом, Западная часть граничит с Костомукшским городским округом.
2.2. Социально-экономическая характеристика муниципального района
Бюджет Муезерского муниципального района является дотационным, отсутствие градообразующих предприятий на территории района не позволяет успешно развиваться экономике района в целом.
2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Транспорт не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования района. 

Транспортная система района представлена автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом. Железнодорожная ветка проходит через основную часть Муезерского муниципального района и составляет 333,878 километра. И связывает между собой большую часть населенных пунктов.
Основное предназначение транспортной системы – обеспечивать наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения. Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.
2.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном районе.

 На долю автомобильного транспорта приходится основной объем перевозок грузов и пассажиров. Автомобильный транспорт составляет основу транспортной системы района.

2.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.


В районе представлено одно предприятие по работе транспортных средств общего пользования — УМАП «Экспресс».

Транспорт общего пользования предприятия составляет:
	№ п/п
	Функциональное назначение техники
	Количество техники, имеющееся в наличии

(шт.)
	Средний процент износа техники

(%)
	Требуемое количество

 (шт.)
	Наличие региональных, муниципальных программ, предусмотренных модернизацию техники, в том числе объем предусмотренных денежных средств

	1.
	УМАП «Экспресс»
	16
	70
	-
	нет


Обновление автобусного парка осуществляется за счет субвенции. Внутри района данным предприятием регулярно осуществляется автобусное сообщение в 3-х направлениях   (п. Ондозеро, п. Суккозеро, п. Лендеры). 
Связь между другими населёнными пунктами осуществляется железнодорожным транспортом, личным транспортом и автобусными маршрутами, проходящими через территорию Муезерского района ( п.Ледмозеро, п.Тикша, с.Ругозеро).
Перевозки пассажиров транспортом общего пользования по видам сообщения

(тыс. человек)

	N 
п/п 
	Перевозки пассажиров транспортом общего пользования по видам сообщения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1. 
	Внутри поселковое автобусное сообщение 
	1,6
	1,65
	1,7
	1,75
	1,8
	1,85
	1,9
	1,95


Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования

(тыс. пассажиров-километров)

	N 
п/п 
	Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1. 
	Всего 
	185,2
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193

	2. 
	По видам транспорта: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Автобусный 
	185,2
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193



Анализ снижения перевозок пассажиров за последние три года зафиксирован на пригородном автобусном сообщении. В первую очередь это связано с ростом обеспеченности населения собственными автомобилями. 
2.6. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Конфигурация сети дорог, в основном, соответствует исторически сложившимся направлениям основных транспортно-экономических связей. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах Муезерского района составляет 316,1 км, этот показатель остается неизменным на протяжении последних десяти лет. Помимо автомобильных дорог общего пользования на территории района имеются ведомственные дороги, общая протяжённость которых составляет 138,322 километров.

Протяженность автомобильных дорог местного значения 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Протяженность автомобильных дорог
км
	В том числе

асфальтобетонное покрытие, км
	В том числе

песчано-гравийное покрытие, км

	1.
	Муезерское городское поселение
	20
	18
	2

	2. 
	Лендерское сельское поселение
	16,960
	-
	16,960

	3.
	Ругозерское сельское поселение
	8,629
	-
	8,629

	4.
	Ребольское сельское поселение
	13,8
	1,3
	12,5

	5.
	Воломское сельское поселение
	8,7
	2,4
	6,3

	6. 
	Пенингское сельское поселение
	5,933
	-
	5,933

	7.
	Суккозерское сельское поселение
	16,9
	-
	16,9

	8. 
	Ледмозерское сельское поселение
	47.4
	1,9
	45,5

	
	Всего:
	138,322
	23,6
	114,722



2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

Пешеходные тротуары требуют капитального ремонта, а велосипедные дорожки отсутствуют на территории района.


2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств. В муниципальном районе представлено одно предприятие по ремонту, обслуживанию и содержанию автодорог республиканского значения Муезерский ДУ ГУП РК МОСТ. На территории района автодороги обслуживаемые данным предприятием составляют 446,75  км.
Спецтехника предприятия состоит:
	№ п/п
	Функциональное назначение техники
	Количество техники, имеющееся в наличии

(един.)
	Средний процент износа техники

(%)
	Требуемое количество

 (един.)
	Наличие региональных, муниципальных программ, предусмотренных модернизацию техники, в том числе объем предусмотренных денежных средств

	
	Муезерский дорожный участок

ГУП РК МОСТ

	27
	86
	1. Автогрейдер-2
2.Экскаватор -3.Погрузчик -1
4.Бульдозер-1

5. Самосвал -1

6.Автокран -1

7.Тралл-1

8.Седельный  тягач-1
	Нет



2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.


Рост событий, возникших в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, в течении трех последних лет не зафиксирован.
2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровья населения.
Транспорт является крупнейшим загрязнителем атмосферного воздуха. Основной объем выбросов приходится на автомобильный транспорт.
Среди основных причин, способствующих росту негативного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения района, необходимо отметить следующие:
- низкие экологические характеристики отечественных автомобилей и моторного топлива;
- неудовлетворительное техническое состояние эксплуатируемого автопарка, недостаточное развитие услуг в области технического обслуживания автомобилей;
- не оптимальная организация дорожного движения.
Решение указанной задачи будет способствовать созданию условий для снижения уровня техногенного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье человека.
В рамках решения этой задачи предполагаются:
- профессиональная подготовка персонала, осуществляющего эксплуатацию транспортных средств;
- рационализация маршрутов следования транспортных потоков.
В основу формирования рынка услуг положено соблюдение равных условий развития предпринимательства и конкуренции, равенство прав и обязанностей юридических лиц и предпринимателей при осуществлении транспортной деятельности.
Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта организована с учетом потребностей в перевозках населения, является в настоящее время оптимальной и удовлетворяет платежеспособный спрос населения в пассажирских перевозках.
Маршрутная сеть состоит из автобусных маршрутов. 
На маршрутной сети работают 3 автобуса различной вместимости. В основном все остановочные пункты маршрутов транспорта общего пользования оборудованы посадочными площадками.
К основным перспективам инноваций на автомобильном транспорте относятся :
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; 
- повышение мобильности населения района до уровня городских населенных пунктов республики;
- снижение дифференциации в доступности транспортных услуг населенных пунктов района и социальных групп населения;
- повышение экономической эффективности пассажирских и грузовых перевозок, оптимизация транспортных издержек экономики, повышение доступности транспортных услуг для населения;
- обновление, модернизация и пополнение автомобильного транспорта с улучшенными технико-экономическими характеристиками, модернизация и техническое переоснащение материально-технической базы;
- разработка и внедрение современных моделей и методов оценки и прогнозирования тенденций развития автотранспортной отрасли, формирование спроса на перевозки и услуги автомобильного транспорта, его воздействия на состояние окружающей среды и здоровья населения, безопасности и антитеррористической защищенности автотранспортных средств;
- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей транспортную деятельность.
2.11 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры района.

Дальнейшее сохранение указанных выше проблем может вызвать ситуацию, при которой транспортный комплекс будет не в состоянии справиться с растущими потребностями экономики района, что негативно отразится на его социально-экономическом развитии.

Основными направлениями государственной политики в сфере развития транспорта согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", является создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, формирование единого транспортного пространства;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

- снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей. 

Повышение качества жизни населения включает в себя обеспечение благоприятных социальных условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий и комфортности жизни людей.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности района. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития района.

3. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации и показателей эффективности, характеризующих достижение поставленной цели и решение задач Программы
В рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» планируется реконструировать участок автодороги Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша.
В 2016 году началась реконструкция данного участка подрядной организацией  «Карелстроймеханизация», работы будут завершены в конце 2017 года. Общая стоимость работ составляет 785,5 млн.рублей. В 2016 году на выполнение этих работ по реконструкции участка км 35- км 44 потрачено 149,668 тыс.рублей.
Данной Программой предусмотрена реализация следующих проектов:

· Строительство мостового перехода через р.Чирка-Кемь на км 28+400 автомобильной дороги «Муезерский-Гимолы-Поросозеро»;

· Строительство мостового перехода через р.Волома на км 43+900 автомобильной дороги «Муезерский-Гимолы-Поросозеро»;

· Строительство мостового перехода через ручей на км 81+960 автомобильной дороги «Тикша-Реболы».

· Разрабатывается проектно-сметная документация по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги «Муезерский-Гимолы-Поросозеро», км 92 - Лендеры, в части устройства временного искусственного сооружения взамен аварийного деревянного моста через р.Кончело на км 25+070.Завершение работ запланировано на 1 квартал 2018 года.

Главной целью Программы является развитие транспортной инфраструктуры на территории Муезерского муниципального района с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи развития транспортной инфраструктуры на период до 2026 года:

- развитие дорожного хозяйства;

- развитие автомобильного транспорта;

- обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.

Развитие транспортной инфраструктуры станет фундаментом для развития конкуренции в сфере транспорта. Потенциальные перевозчики сегодня отказываются работать на рынке пассажирских и грузовых перевозок в связи с плохим состоянием транспортной инфраструктуры, высокими затратами на ремонт и содержание автомобильной техники. Развитие транспортной инфраструктуры снимет этот ограничивающий фактор для развития конкуренции в сфере транспорта.

Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоносителей, снизит долю транспортно-логистических затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом.

Срок реализации Программы - 2017 - 2026 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена. 

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- обеспеченность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории района;
- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселений района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в передвижении населения и грузов на территории района (далее - транспортный спрос);
- условия для управления транспортным спросом;
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
4. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы исходят из реально существующих потребностей населения и экономики района, направлены на снятие возможных инфраструктурных ограничений по развитию экономики и на обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению в соответствии с социальными стандартами.

В условиях ограниченности бюджетного финансирования приоритет в ремонте отдается автомобильным дорогам общего пользования местного значения, а также ремонту дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к Программе.

Объекты капитального строительства ежегодно уточняются, согласно объемам финансирования дорожных фондов Муезерского муниципального района. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования за счет доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты составит 127290 тыс.руб. в том числе: 

- средства республиканского бюджета – 0 тыс. рублей; 


- средства  бюджета поселений  — 127 290  тыс. рублей; 

- внебюджетные средства — 0 тыс. рублей ; 

	Поселения
	Объем финансирования, тыс.руб

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Муезерское
	1692,2
	1692,2
	1692,2
	1692,2
	1692,2
	1692,2
	1692,2
	1692,2
	1692,2
	1692,2

	Воломское
	737,2
	737,2
	737,2
	737,2
	737,2
	737,2
	737,2
	737,2
	737,2
	737,2

	Ледмозерское
	4013
	4013
	4013
	4013
	4013
	4013
	4013
	4013
	4013
	4013

	Лендерское
	1702
	1702
	1702
	1702
	1702
	1702
	1702
	1702
	1702
	1702

	Пенинское
	712,6
	712,6
	712,6
	712,6
	712,6
	712,6
	712,6
	712,6
	712,6
	712,6

	Ребольское
	1186
	1186
	1186
	1186
	1186
	1186
	1186
	1186
	1186
	1186

	Ругозерское
	1008
	1008
	1008
	1008
	1008
	1008
	1008
	1008
	1008
	1008

	Суккозерское
	1678
	1678
	1678
	1678
	1678
	1678
	1678
	1678
	1678
	1678

	  ИТОГО
	12729
	12729
	12729
	12729
	12729
	12729
	12729
	12729
	12729
	12729



Программы осуществляется за счет бюджета Муезерского муниципального района. 


Средства районного бюджета привлекаются на мероприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Внебюджетные источники - средства инвесторов привлекаются в рамках Программы при реализации мероприятий по развитию автомобильного транспорта.

Программа подлежит ежегодной корректировке в соответствии с реальными возможностями бюджета Муезерского муниципального района и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

6. Механизм реализации Программы
В рамках выполнения настоящей Программы, администрация Муезерского муниципального района выполняет функции заказчика-застройщика по проектированию и ремонту (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на территории района и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.
Исполнителями Программы являются частные инвесторы. При реализации мероприятий Программы исполнители представляют отчет муниципальному заказчику.

Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При наличии нескольких альтернативных проектов от потенциальных исполнителей мероприятий Программы, обеспечивающих достижение одинаковых результатов разными средствами, муниципальный заказчик организует независимую экспертизу на предмет определения наиболее перспективного варианта проекта.
Механизм реализации Программы включает ряд последующих действий:
- определение технологической последовательности ремонта или строительства автодорог местного значения ;

- поэтапную разработку ПСД и ее экспертизу;
- организацию и проведение конкурсных торгов по выбору подрядных организаций;
- контроль за ходом ремонта (реконструкции) или строительства автомобильных дорог местного значения;
- подготовку к вводу и ввод в эксплуатацию после ремонта (реконструкции) или строительства автомобильных дорог местного значения;
- регистрацию прав собственности инвесторов на вновь построенные (реконструированные) автодороги.
Отдел экономики администрации Муезерского муниципального  района с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей, а также осуществляет мониторинг реализации Программы.
7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Предлагаемые мероприятия позволят создать условия для социально-экономического развития муниципального района. В частности, к концу 2026 года:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится на 70 %;

- доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП сократится до 10%.

8. Управление и контроль за реализацией и оценкой эффективности Программы, подготовка сведений о ходе реализации  муниципальной программы 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества  осуществляемых мероприятий и выполнения сроков реализации;
- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Разработчик программы — отдел экономики администрации Муезерского  муниципального района  проводит ежегодный мониторинг  за ходом и  реализацией мероприятий данной программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется финансовым управлением Муезерского района, финансирующим ее реализацию, в соответствии с действующим законодательством. 

Результаты мониторинга реализации Программы и программных мероприятий публикуются на официальном сайте администрации Муезерского муниципального района.

9. Исполнители мероприятий программы
Исполнители мероприятий подпрограмм определяются на основании результатов аукционов и заключенных контрактов.

Приложение 1

к  муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

на территории Муезерского муниципального района на 2017-2026 годы»

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

 Программы « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Муезерского муниципального района на 2017 - 2026 годы»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации
	Источник финансирования
	Объем финансирование по годам

 (тыс. руб.)


	Объем финансирования всего

(тыс.

руб.)

	
	
	
	Средства Федерального и Республиканского бюджетов (тыс. руб)
	Бюджет поселений Муезерского района

(тыс. руб)
	Привлеченные средства внебюджетных источников, частные инвесторы, кредитные средства)

(тыс. руб)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026


	

	
	Всего финансирование:
	2017-2026
	
	127290
	
	12729
	12729
	12729
	12729
	12729
	12729
	12729
	12729
	12729
	12729


	127290

	в том числе по мероприятиям:

	1.
	Дорожный комплекс

	1.1.
	Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства
	2017-2026
	
	99,0
	
	99,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Без финансирования

	1.2.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов района
	2017 - 2026
	
	91887,4
	
	8952,4
	9215
	9215
	9215
	9215
	9215
	9215
	9215
	9215
	9215
	

	1.3.
	Оформление в собственность автомобильных дорог местного значения
	2017-2026
	
	362,6
	
	362,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.4.
	Ремонт автомобильных дорог, включая разработку проектной документации внутри поселковых автомобильных дорог 
	Ежегодно
	
	21200
	
	2120
	2120
	2120
	2120
	2120
	2120
	2120
	2120
	2120
	2120
	Без финансирования

	1.5.
	Установка и ремонт дорожных знаков согласно схем дислокации дорожных знаков и указателей на автомобильных дорогах населенных пунктов, функционирование уличного освещения
	По мере необходимости
	
	13741
	
	1195
	1394
	1394
	1394
	1394
	1394
	1394
	1394
	1394
	1394
	

	2.
	Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры

	2.1.
	Проведение обследования пассажиропотока на регулярных автобусных маршрутах и оптимизации маршрутной сети
	Ежегодно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	2.2.
	Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между населенными пунктами района
	Ежегодно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	2.3.
	Формирование маршрутной схемы района 
	Ежегодно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	2.4.
	Информирование населения по транспортному обслуживанию, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации и сети Интернет
	Ежеквартально
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	3.
	Повышение безопасности дорожного движения на территории района

	3.1.
	Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения

	3.1.1
	Мероприятия по проведению разъяснительной и предупредительной профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ
	Постоянно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	3.1.2
	Организация работы с населением по недопущению бесконтрольного выгона скота в населенных пунктах, особенно в полосе отвода автомобильных дорог района
	Постоянно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	3.2.
	Мероприятие по совершенствованию управления по обеспечению безопасности дорожного движения

	3.2.1
	Осуществление мониторинга  состояния аварийности на автомобильном транспорте, информирование о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах района 
	Ежеквартально
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	3.2.2
	Проведение проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта 
	Ежегодно 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	3.2.3
	Организация и проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения района
	Ежеквартально
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	4.
	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

	4.1.
	Проведение в образовательных учреждениях района массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (организационное мероприятие)
	Ежегодно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	4.2.
	Проведение цикла лекций для школьников по безопасности дорожного движения
	Ежегодно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	4.3.
	Подготовка и проведение обучения водителей школьных автобусов по оказанию первой до врачебной медицинской помощи лицам пострадавшим в результате ДТП
	Ежегодно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без финансирования

	5.
	Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в районе

	5.1.
	Оснащение навигационно — связным оборудованием автотранспортных средств 
	При приобретении нового транспортного средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


